A 2007. január 10-i képvisekő-testületi ülés határozatai

1 - 2

1/2007.(I.10) képviselő-testületi határozat

Rád község Önkormányzatának képviselő-testülete

a Rád, Óvoda felújítási munkáira a Bernecker Kft.részéről

kezdeményezett  vállalkozási szerződés  2006. december 18-án

történő módosításához az alábbi feltételekkel járul hozzá:

Műszaki feladatok elvégzése a Bernecker Kft. által:

- földszinti összes nyílászáró cseréje tervezői művezetés alapján,

- a padlástérbe vezető lépcsőfeljáró elkészítése tűzzáró ajtóval és a óvoda

földszinti elektromos hálózatának felújítása műszaki ellenőr által előírtak

szerint.

Egyéb feltételek:

- fizetési határidő: számlabeérkezést követő 15 nap,

-jóteljesítési visszatartás: 15 %,

-kötbér mértéke: 50 000.-Ft/nap,

-befejezési határidő: 2007. április 30.

A szerződés egyéb részei nem változnak.

A Bernecker Kft. köteles továbbá az Önkormányzattal kötött

külön megállapodás alapján a munkálatok elhúzódása miatt

2006. december 1-től az óvoda gázfűtési számlájának kiegyenlítésére.

Felkéri a polgármestert a szerződés módosítás elkészítésére és a

határozat továbbítására.

Felelős: a polgármester

Határidő: azonnal

2/2007.(I.10) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület a  52/2006.(VII.16) sz. határozatát

módosítja azzal, hogy Turi István műszaki ellenőr vállal-

kozási díja a az elhúzódó beruházás miatt a megállapított

díj 50 %-ával emelkedik., azaz 250.000.-Ft + ÁFA.

Felelős: Kosztyán Kálmán polgármester

Határidő: azonnal